## Slide 1
Целевая страница
«Направление – корпоративные
информационные системы».
К.Р.Касимова
Студент 161-351

## Slide 2
Предоставление дополнительной и актуальной информации о возможностях и преимуществах поступления на направление «Корпоративные информационные системы».
Мотивация студентов поступить на данное направление
Назначение разработки

## Slide 3
Предоставить актуальную информацию с разных источников о зарплатах, специальностях и карьерном росте
Возможность подачи заявки на индивидуальную экскурсию в стенах университета с рассказом о направлении.
Цель

## Slide 4
№ | Название | Содержание и описание работ | Дата окончания
1 | Выбор темы | Изучение условий и критериев оценки проекта, получение допуска к началу работ, поиск и согласование темы. | 01.04.2018
2 | Оформление документации | Оформление и согласование ТЗ и других документов, регламентирующих проектирование сайта. | 05.04.2018
3 | Поиск контента | Поиск информации по тематике сайта в Интернет и в других источниках. Написание статей на сайте. | 10.04.2018
4 | Обработка контента | Обработка фотографий для размещения на сайте. | 20.04.2018
5 | Проектирование сайта | Разработка модулей, структуры, списка скриптов и страниц сайта. | 30.04.2018
6 | HTML-верстка | Верстка дизайна и статических страниц сайта. | 05.05.2018
7 | Разработка скриптов | Разработка, тестирование и внедрение в HTML-код скриптов для реализации всех функций сайта (см. п. 6). | 10.05.2018
8 | Подготовка к защите | Разработка доклада и презентации, подготовка документов. | 15.05.2018
Трудоемкость

## Slide 5
К.Р.Касимова
Студент 161-351